## Slide 1: Change Management

## Slide 2: Was ist ein Change?
Ergänzung
Veränderung
Eliminierung
eines genehmigten, geplanten oder unterstützenden Services.

## Slide 3: Grund für Changes

## Slide 4: Vorgehensweise
bewertet
autorisiert
priorisiert
geplant
implementiert
getestet
dokumentiert
überprüft
Changes müssen
aufgezeichnet und
anschließend in geregelter Weise…
… werden

## Slide 5: Change Management
Verwaltet und erstellt Change Prozess
Umfasst:
Registrieren
Akzeptieren
Klassifizieren
Planen/ Koordinierung
Evaluierung
Siehe Folie Seite 35.
Erklären bzw. Ausdrucken

## Slide 6: Indikatoren für schlechtes Change Management
Unautorisierte Changes
Ungeplante Downtime
Implementierte Changes mit geringem Erfolg
Hohe Zahl von „Emergency Changes“
Verzögerte Projektimplementierung

## Slide 7: Change Typen
Notfall Change
Normaler Change
Standard Change

## Slide 8: Change Typen
Change Types | Change Mode | Change Authenticity
Standard Change | Preaproved Well tested Defined outcome | Preapproved
Normal Change | Must be tested Must have backout plan | Change Advisor Board
Emergeny Change | Should be tested Should have backout plan Once approved | Emergency Change Advisor Board

## Slide 9: Prozessablauf normaler Change

## Slide 10: Fehlerkorrekturplanung
Back-out Plan
Business Continuity Plan

## Slide 11: Mögliche Outputs des Change Management
Abgelehnte oder genehmigte RFCs
Neue oder geänderte Services, Cis
Aktualisierter Schedule of Change

## Slide 12: Danke für die Aufmerksamkeit